## Slide 1
MALI
DIRECTION NATIONALE DE L’ENERGIE
May 28, 2013 - Maldives
SREP Pilot Countries Meeting
COUNTRY UPDATE: MALI

## Slide 2: Structure and Funding
Recent developments:
La mise à disposition par la BAD du fonds préparatoire (US$200.000) pour la Phase préparatoire des activités du SREP;
Programme d’activités pour les ultimes activités préparatoires :
  missions de sensibilisation/information sur le SREP sur l’étendu du territoire national ;
  ateliers / rencontres au niveau national avec le secteur privé et les institutions publiques ;
  TdR pour les services de consultants individuels (retours d’expérience sur les centrales hybrides et collection d’information complémentaire pour le projet de mini hydroélectricité)
  Finalisation du Chronogramme de préparation des marchés de consultation.
Slow-Moving Project

## Slide 3: Structure and Funding
Recent developments:
Préparation des composantes « Renforcement de Capacités »et « Gestion et Partage des connaissances » pour la Coordination Stratégique du programme
Finalisation & transmission des TdR pour la constitution de la base de données physiques sur les centrales micro/mini hydroélectriques dans le cadre de la préparation du projet 3;
Finalisation & transmission des TdR de l’étude du retour d’expériences des systèmes hybrides au Mali dans le cadre de la préparation du projet2 ;
Finalisation & transmission des TdR à la banque mondiale pour l’étude de faisabilité des systèmes hybrides dans le cadre du projet 2
Slow-Moving Project

## Slide 4: Structure and Funding
Goals for the next 12 months:
Signer les accords de financement du Don pour le projet 2;
Lancer les études relatives aux différents projets du programme ;
Mettre en place les structures de mise en œuvre du programme SREP – Mali ;
Approbation du projet 2 par le Sous Comité SREP .
Disposer du rapport d’évaluation du projet 3
Slow-Moving Project

## Slide 5: Structure and Funding
Factors contributing to progress:
Stabilisation & amélioration de la situation politique et sécuritaire du pays ;
Implication effective des opérateurs privés et des collectivités dans le programme ;
Reprise de la coopération bi & multilatérale avec le Mali
Barriers to project progress/reasons for delay:
Situation sociopolitique du pays, qui a entraîné la suspension de la coopération bi-multilatérale
Slow-Moving Project
Notes: .

## Slide 6
Merci de votre attention